珞珈烟火邮局

# 后端协作交接清单

给负责后端的同学  |  2026年10月18日  |  基础功能版 1.2

本轮只打通基础流程：登录、浏览公开信、写信、保存草稿、寄出审核、查看自己的信件和完整回信。已有接口继续保留，前端按下列顺序接入。

## 请先提供

可联调分支或 commit、最新 OpenAPI；标明哪些核心接口已经能用。

依赖安装、启动、迁移和测试数据生成命令，以及无密钥的 .env.example。

测试 API 地址、允许的前端 Origin；用户 A、B 和管理员的测试账号创建方式。

## 第一步先完成读信写信和保存

| 功能 | 需要的接口与规则 |
| --- | --- |
| 注册与登录 | 注册、登录、当前用户、退出；明确刷新页面后获取 CSRF Token 的方式。 |
| 公共信箱 | 已审核公开信的最新列表、基础分页、详情。列表提供标题、两行预览所需 excerpt、署名与日期。 |
| 写信与草稿 | 创建、保存、继续编辑、获取我的草稿；先接一种现有信纸。建议草稿允许内容不完整，寄出时再严格校验。 |
| 我的信件 | 查看本人草稿和已提交信件，区分待审核、已公开、退回修改。请明确列表状态与退回原因字段。 |

## 当前需优先确认

草稿：当前 Schema 仍受标题 2–80 字、正文 20–1500 字等约束，请明确未完成内容如何保存，创建、更新和读取规则保持一致。

会话：csrfToken 仅存在内存，当前 /auth/me 不返回它。请提供刷新后的恢复方式，保证用户不必重复登录才能继续保存。

PC 端悬停信封显示摘要，双击进入详情；登录及功能按钮悬停发光。这些由前端实现，不增加后端工作。

# 01 接着完成寄出审核和回信

| 功能 | 需要明确的行为 |
| --- | --- |
| 寄出公开信 | 提供已有草稿提交审核的请求。待审信仅作者与审核管理员可见，通过后进入公共列表。 |
| 最简审核 | 待审列表、详情、通过、填写原因并退回；退回后作者可修改并重新提交。 |
| 完整回信 | 复用创建信件，填写 parentLetterId；提供原信的回信列表查询方式，回信审核后展示。首版仅一层关联。 |
| 失败处理 | 校验错误对应输入项；登录失效后保留文本；超时重试复用 Idempotency-Key，避免重复记录。 |

## 本轮验收

A 注册或登录，写信并保存；刷新后能找到草稿并继续编辑。

A 寄出后显示待审核；管理员通过后，B 能在另一设备或独立浏览器会话读到。

B 从详情回信，审核通过后能在原信下查看；退回时作者能看到原因并修改。

长文、换行、Emoji 正常显示；重复点击不重复创建，失败不丢正文。

## 后续再接入

定时信笺、指定用户私人寄信、转发、收藏与共鸣、简短回应、互动通知、搜索与随机拆信、专题和真实首页统计。本轮不用为这些新增接口或补充设计；已实现的保留即可。

## 交接回复

请回复核心接口的可用版本、启动说明、测试账号创建方式，以及草稿校验、CSRF 恢复、提交审核和回信列表的处理方案。部署先明确 API 地址与前端访问方式，按现有同源 /api/v1 约定对接。

接口基准：restriction/openapi.yaml；状态沿用 draft、active、deleted，审核状态由时间字段和审核记录表达。修改契约时同步提供请求与响应示例。